- Приложение к постановлению

- Администрации Крутинского

- муниципального района Омской области

от «27» августа 2014 года № 751

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке и реализации муниципальных программ

Крутинского муниципального района Омской области

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Крутинского муниципального района Омской области (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях организации работы органов местного самоуправления Крутинского муниципального района Омской области (далее – Крутинский муниципальный район) по формированию и реализации муниципальных программ Крутинского муниципального района (далее – муниципальная программа).

2. Разработка муниципальной программы обеспечивается органом местного самоуправления Крутинского муниципального района, определенным ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) в целях эффективного решения стратегических задач социально-экономического развития Крутинского муниципального района.

3. Структура муниципальной программы утверждена приложением                № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Крутинского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Крутинского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 615, (далее – Порядок). Схема формирования структуры муниципальной программы представлена в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

II. Разработка муниципальной программы

4. Разработка проекта муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, обеспечивается ответственным исполнителем:

- исходя из целей и задач социально-экономического развития Крутинского муниципального района;

- в сроки составления проекта районного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией Крутинского муниципального района.

При разработке проекта муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель), исполнитель основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), исполнитель мероприятий представляют сведения, предусмотренные пунктом 26 Порядка, ответственному исполнителю, соисполнителю и исполнителю основного мероприятия соответственно без дополнительных запросов.

5. При формировании муниципальной программы необходимо консолидировать расходы органов местного самоуправления Крутинского муниципального района в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.

6. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Крутинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации;

5) срок реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) подпрограммы.

7. Паспорт муниципальной программы заполняется по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Паспорт муниципальной программы содержит:

- наименование муниципальной программы. Наименование муниципальной программы должно быть кратким, ясным и должно характеризовать сферу реализации муниципальной программы;

- наименование органа местного самоуправления Крутинского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем. Для каждой муниципальной программы может быть определен только один ответственный исполнитель;

- наименование органа местного самоуправления Крутинского муниципального района, являющегося соисполнителем. Для каждой муниципальной программы может быть определен один и более соисполнителей в зависимости от количества подпрограмм и их ответственных исполнителей;

- сроки реализации муниципальной программы;

- наименование цели муниципальной программы;

- наименование задач муниципальной программы;

- наименование подпрограмм муниципальной программы;

- объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации. Объем финансирования муниципальной программы указывается в рублях с точностью до 2-х знаков после запятой;

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации).

Данные паспорта муниципальной программы должны соответствовать текстовой части муниципальной программы.

8. При формировании характеристики текущего состояния социально-экономического развития Крутинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы необходимо предварительно провести анализ и отразить описание его действительного состояния, включая выявление основных проблем с указанием причин их возникновения и (или) положительных результатов реализации соответствующих мероприятий в данной сфере с описанием тенденции развития указанных результатов, а также анализа социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в данной сфере за период, предшествующий сроку реализации муниципальной программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих в ней ограничений.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Крутинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня социально-экономического развития Крутинского муниципального района, определяющие тенденции ее развития, и планируемые экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.

9. Цель муниципальной программы отражает краткое описание ожидаемых результатов по итогам ее реализации в соответствующей сфере. Для каждой муниципальной программы должна быть сформирована                      одна стратегическая цель.

Цель муниципальной программы должна:

1) соответствовать задачам социально-экономического развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Крутинского муниципального района на долгосрочную перспективу, но не дублировать их;

2) быть направленной на решение заявленной в муниципальной программе проблемы (на достижение положительных результатов с описанием тенденции их развития);

3) быть конкретной (формулировка цели должна быть краткой и понятной лицам, не обладающим профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы, также она не должна допускать произвольного или неоднозначного толкования);

4) быть измеримой (достижение цели может быть выражено количественно);

5) быть достижимой (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Также цель муниципальной программы не должна содержать указаний на иные цели, задачи или ожидаемые результаты, не относящиеся к сфере ее реализации, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Формулировка цели должна отвечать на вопрос о том, зачем будет реализовываться данная муниципальная программа.

Достижение цели обеспечивается путем решения задач муниципальной программы. Для цели муниципальной программы должно быть сформулировано не менее двух задач.

При этом рекомендуется соблюдать иерархию цели и задач муниципальной программы, то есть задачи муниципальных программ по формулировке и содержанию не должны дублировать цель муниципальной программы.

Формулировка задачи должна отвечать на вопрос о том, как обеспечить достижение цели муниципальной программы. Задачи муниципальной программы должны быть достаточными для выполнения цели муниципальной программы (но не избыточными). Для формирования перечня задач следует использовать одно общее основание (например, по сферам деятельности, по содержанию работ).

Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы, указанным в абзацах 5 – 7 настоящего пункта.

При формулировке цели и задач целесообразно использовать слова "повышение/снижение, улучшение, усиление/ослабление" и т.д.

Формулировки цели и задач муниципальной программы, приводимые в паспорте и в тексте муниципальной программы, должны совпадать.

10. При разработке муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения ее цели. Для этого необходимо сформировать ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, характеризующие достижение ее цели.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики планируемых изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы, определяющие количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы, а также в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

1) точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации муниципальной программы, не должны искажать представление о реализации муниципальной программы);

2) объективность (не допускается использование в качестве ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показателей, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы);

3) достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность (наименования ожидаемых результатов реализации муниципальной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).

В случае установления этапов реализации муниципальной программы ожидаемые результаты реализации муниципальной программы устанавливаются для каждого этапа.

11. При описании ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы должна содержать:

1) наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

2) единицу измерения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

3) формулу расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

4) источники данных для расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы. В случае если источником показателя ожидаемого результата являются статистические данные, то указывается ссылка на раздел, пункт, абзац источника официальной статистической информации.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы являются совокупностью ожидаемых результатов реализации всех подпрограмм. Методика расчета ожидаемых результатов отражается в каждой из подпрограмм соответственно.

12. При описании ожидаемых результатов также необходимо отразить изменения состояния сферы реализации муниципальной программы (сопряженной сферы при реализации муниципальной программы), определяющихся положительными и отрицательными эффектами в данной сфере.

При определении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы учитываются ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Крутинского муниципального района.

13. Срок реализации муниципальной программы устанавливается в соответствии с положениями Порядка.

В зависимости от последовательности решения поставленных задач муниципальной программы могут быть установлены этапы реализации муниципальной программы. В этом случае для каждого из этапов должны быть определены промежуточные результаты реализации муниципальной программы и объем финансирования.

14. Объем и источники финансирования муниципальной программы устанавливаются в целом и по годам ее реализации. При определении объемов финансирования муниципальной программы необходимо отразить обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах.

Объем финансирования муниципальной программы указывается в рублях с точностью до копеек.

Объемы финансирования муниципальной программы приводятся                   в структуре муниципальной программы с расшифровкой источников финансирования в соответствии с приложением № 4 к Порядку.

Финансирование муниципальной программы может осуществляться за счет:

1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета;

2) поступлений целевого характера из областного бюджета;

3) поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4) переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

- поступлений целевого характера из областного бюджета;

- средств дорожного фонда Крутинского муниципального района;

- поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

5) средств бюджетов поселений Крутинского муниципального района;

6) иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

В случае наличия остатков бюджетных средств, направленных на финансирование муниципальной программы (в части поступлений целевого характера из областного бюджета, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств дорожного фонда Крутинского муниципального района), не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (далее – остатки), объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В общей сумме остатков за весь период реализации муниципальной программы сумма остатка на 1 января текущего финансового года не указывается (в целях исключения двойного счета) начиная со второго года реализации муниципальной программы.

15. Описание системы управления реализацией муниципальной программы является описанием организации работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В данном разделе рекомендуется приводить описание организации деятельности ответственного исполнителя по координации действий соисполнителей в ходе реализации муниципальной программы и по достижению запланированной цели, реализации задач, выполнению установленных мероприятий, проведению оценки эффективности реализации муниципальной программы и формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

16. Муниципальная программа содержит подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Количество подпрограмм должно соответствовать количеству задач муниципальной программы, то есть для решения каждой задачи муниципальной программы должно быть сформировано не более одной подпрограммы.

Структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы;

2) сфера социально-экономического развития Крутинского муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

3) цель и задачи подпрограммы;

4) срок реализации подпрограммы;

5) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ВЦП;

6) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

7) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования;

8) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

9) описание системы управления реализацией подпрограммы.

17. Паспорт подпрограммы заполняется по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

Паспорт подпрограммы содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование подпрограммы;

- наименование органа местного самоуправления Крутинского муниципального района, являющегося соисполнителем – ответственным исполнителем подпрограммы. Для каждой подпрограммы может быть определен только один ответственный исполнитель;

- наименование органа местного самоуправления Крутинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ВЦП;

- наименование органа местного самоуправления Крутинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия;

- сроки реализации подпрограммы;

- наименование цели подпрограммы;

- наименование задач подпрограммы;

- перечень основных мероприятий и (или) ВЦП;

- объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации;

- ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации).

Данные паспорта подпрограммы должны соответствовать текстовой части подпрограммы.

18. Требования к характеристике сферы социально-экономического развития Крутинского муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, аналогичны требованиям к характеристике текущего состояния социально-экономического развития Крутинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы.

19. Цель подпрограммы должна быть направлена на решение одной из соответствующих задач муниципальной программы.

Для реализации цели подпрограммы необходимо предусматривать не менее двух задач подпрограммы.

Требования к описанию цели и задач подпрограммы аналогичны соответствующим требованиям к муниципальной программе.

20. Срок реализации подпрограммы не должен превышать общего срока реализации муниципальной программы, при необходимости может быть меньше срока реализации муниципальной программы.

21. В зависимости от последовательности решения поставленных задач подпрограммы могут быть установлены этапы реализации подпрограммы.             В этом случае для каждого из этапов должны быть определены промежуточные результаты реализации подпрограммы и объем финансирования.

22. Подпрограмма состоит из основных мероприятий и (или) ВЦП. Одной задаче подпрограммы могут соответствовать несколько основных мероприятий и (или) ВЦП, но одно и то же основное мероприятие и (или) ВЦП не может быть направлено на решение нескольких задач подпрограммы (несколько подпрограмм).

Основное мероприятие представляет собой группировку мероприятий, объединенных в соответствии с общей направленностью действий по реализации мероприятий для достижения цели и задач подпрограммы. Основное мероприятие может носить межведомственный характер.

Основное мероприятие должно состоять не менее чем из двух и не более девяноста пяти мероприятий. Также рекомендовано предусматривать в составе основного мероприятия не менее 2 мероприятий.

Для каждого основного мероприятия и (или) ВЦП указывается исполнитель, срок реализации и объем финансирования.

Срок реализации основного мероприятия и (или) ВЦП не должен превышать общего срока реализации подпрограммы, то есть при необходимости может быть меньше срока реализации подпрограммы.

ВЦП, входящие в состав подпрограмм, являются самостоятельными инструментами программно-целевого планирования и утверждаются нормативными правовыми актами субъектов бюджетного планирования, являющихся их исполнителями.

При этом в составе подпрограммы в отношении ВЦП подлежит отражению:

1) наименование планируемой к утверждению ВЦП;

2) перечень целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам);

3) общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ВЦП в составе подпрограммы не отражаются.

23. Мероприятия входят в состав основных мероприятий. Мероприятия основных мероприятий не должны дублировать по составу и функциям мероприятия ВЦП.

Совокупность мероприятий должна быть достаточной (но не избыточной) для реализации основного мероприятия и достижения значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Одно и то же мероприятие не может входить в состав нескольких основных мероприятий.

Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителя мероприятия для реализации основного мероприятия.

Наименование каждого мероприятия муниципальной программы соответствует наименованию уникального кода целевой статьи расходов областного бюджета либо уникального кода вида мероприятия, входящиего в состав кодов управления муниципальными финансами. Таким образом, наименование каждой уникальной целевой статьи расходов районного бюджета соответствует уникальному мероприятию муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению № 4 к Порядку.

В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление бюджетным учреждениям Крутинского муниципального района (далее – учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Крутинского муниципального района (далее – предприятия) бюджетных ассигнований из районного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Крутинского муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Крутинского муниципального района и (или) реализация бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Крутинского муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Крутинского муниципального района, то по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества указывается следующая информация, представляющая собой решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и (или) решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения:

1) наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией или заданием на его проектирование (при отсутствии проектной документации) либо объекта недвижимого имущества в соответствии с документами, подтверждающими внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе;

2) направление капитальных вложений (строительство (реконструкция), приобретение);

3) наименование исполнителя мероприятия;

4) проектная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) мощность объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого имущества;

6) сметная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет либо стоимость объекта недвижимого имущества, определенная в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) для бюджетных инвестиций – прогнозный объем бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета в объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в том числе по годам в ценах соответствующих лет, для субсидий на капитальные вложения – общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования, объем субсидии на капитальные вложения с разбивкой по годам;

8) срок, на который заключается соглашение между исполнителем мероприятия и учреждением либо предприятием о предоставлении субсидии на капитальные вложения.

Данная информация указывается для вновь включаемых объектов в соответствующую муниципальную программу. При этом информация, предусмотренная подпунктами 2 – 8 настоящего пункта, приводится либо в тексте раздела подпрограммы "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения", либо в структуре муниципальной программы в скобках после наименования мероприятия.

24. Для каждого мероприятия (группы мероприятий) должен быть определен один целевой индикатор и его значение. Целевой индикатор должен четко отражать результат исполнения отдельного мероприятия (группы мероприятий), который направлен на достижение ожидаемых результатов подпрограммы, в рамках которой реализуется данное мероприятие. Целевые индикаторы не должны дублировать ожидаемые результаты подпрограммы.

Требования к описанию и методике расчета целевых индикаторов аналогичны требованиям к описанию и методике расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации мероприятия (группы мероприятий) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом. Необходимо не допускать занижения планового значения целевого индикатора в целях получения корректного результата оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы должны быть сформулированы так, чтобы их наименования отражали их содержание. Рекомендуется наименование индикатора начинать со слов "количество", "численность", "площадь", "объем" и т.п. Наименование целевого индикатора должно состоять из одного предложения и не может выражать процесс, вид деятельности (например, "строительство", "приобретение", "содержание персонала").

В качестве единицы измерения целевого индикатора могут быть указаны "штуки", "единицы", "метры квадратные", "проценты" и т.д. (не должно быть указано в качестве единиц измерения "книги", "материалы" и т.п.). Единицы измерения применяются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 декабря 1994 года № 366.

В случае если целевой индикатор отражает наличие или отсутствие определенного свойства ("да"/"нет"), то при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы "да" принимается равным 1, "нет" – 0.

25. Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам его реализации), в том числе по мероприятиям;

3) в целом по ВЦП (с указанием по годам ее реализации).

Для мероприятий в рамках деятельности участников муниципальной программы, связанной с осуществлением руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может указываться общей суммой без распределения по мероприятиям.

Объем финансирования подпрограммы указывается в разрезе источников аналогично источникам финансирования муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы указывается в рублях с точностью до копеек.

26. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют достижение ее цели. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы), определяющих количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.

Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям к ожидаемым результатам реализации муниципальной программы.

Совокупность ожидаемых результатов реализации подпрограммы составляет ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

27. Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В данном разделе рекомендуется приводить описание организации деятельности соисполнителя по координации действий всех участников подпрограммы в ходе ее реализации по достижению запланированной цели, реализации задач, выполнению установленных мероприятий, проведению оценки эффективности реализации подпрограммы и формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

28. В ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем по согласованию с участниками муниципальной программы могут быть внесены изменения в муниципальной программу. Предложения по внесению изменений в муниципальной программу могут быть внесены любым участником муниципальной программы путем представления данных координатору его действий (например, исполнитель мероприятия должен представить данные исполнителю основного мероприятия, исполнитель ВЦП – соисполнителю и т.п.).

Подготовку проекта нормативного правового акта Администрации Крутинского муниципального района, утверждающего изменения в муниципальную программу, (далее – проект изменений в муниципальную программу) осуществляет ответственный исполнитель.

В случае подготовки соисполнителем изменений в муниципальную программу в части подпрограммы, не влекущих за собой изменения в подпрограммы других соисполнителей, он осуществляет подготовку проекта изменений в муниципальную программу по согласованию с ответственным исполнителем.

При внесении изменений в муниципальную программу на основании изменений ВЦП исполнители ВЦП представляют проект нормативного правового акта, утверждающего соответствующие изменения в ВЦП, ответственному исполнителю, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, соисполнителю в целях представления данного нормативного правового акта на согласование в экономический отдел Администрации Крутинского муниципального района и Комитет финансов и контроля Администрации Крутинского муниципального района.

Проект нормативного правового акта, предусматривающего изменения в ВЦП, подлежит утверждению после принятия проекта изменений в муниципальную программу.

29. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случаях:

1) изменения целей, задач стратегии социально-экономического развития Крутинского муниципального района;

2) изменения состава полномочий ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей основных мероприятий, исполнителей ВЦП и исполнителей мероприятий;

3) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

4) необходимости изменения ВЦП в части объемов их финансирования и перечня целевых индикаторов;

5) изменения федерального, областного и местного законодательства.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и целевые индикаторы могут быть изменены только при изменении муниципальной программы по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3, 5 настоящего пункта.

При изменении объема финансирования муниципальной программы необходимо провести оценку влияния данных изменений на цель, задачи, ожидаемые результаты, сроки реализации муниципальной программы и при необходимости их скорректировать.

III. Реализация государственной программы

30. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно со всеми участниками муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий в целях достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Координацию работы по реализации муниципальной программы в целом осуществляет ответственный исполнитель.

Координацию работы по реализации муниципальной программы                 в части:

- подпрограммы осуществляет соисполнитель;

- основного мероприятия – исполнитель основного мероприятия;

- ВЦП – исполнитель ВЦП;

- мероприятия – исполнитель мероприятия.

Реализация муниципальной программы в части подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП должна осуществляться в установленный срок.

_______________